江阴市“十三五”生态建设与

环境保护规划

江阴市环境保护局

二〇一六年十月

# 目  录

前  言	I

第一章 规划基础	1

第一节 “十二五”环境保护规划实施情况	1

第二节 工作成效	2

第三节 存在问题	6

第二章 形势研判	12

第一节 经济发展形势	12

第二节 环境保护形势	13

第三章 总体设计	19

第一节 指导思想	19

第二节 规划原则	20

第三节 规划目标	21

第四章 工作任务	23

第一节 着力改善水环境质量	23

第二节 全面治理大气污染	27

第三节 积极防治土壤污染	32

第四节 强化防治噪声污染	35

第五节 提升固废处置水平	36

第六节 深化生态空间管控	38

第七节 加强环境风险防控	47

第八节 强化环境监管能力	53

第九节 创新环保管理制度	57

第五章 重点工程项目	61

第一节 工程项目	61

第二节 资金来源	66

第六章 保障措施	67

第一节 加强组织领导	67

第二节 严格目标考核	67

第三节 广泛筹措资金	67

第四节 强化能力建设	68

第五节 引导公众参与	68

附图：

1、区位图

2、行政区划图

3、水系图

4、生态红线区域图

5、工业园区分布图

6、污水处理厂布局图

# 前  言

江阴市地处苏锡常“金三角”中心，北枕长江，南近太湖，东接苏州，西连常州，总面积986.97平方公里，下辖10个镇、5个街道。2014年，全市实现地区生产总值2754.0亿元，常住人口人均地区生产总值16.9万元，分别是江苏省及全国同期平均水平的2.1倍、3.6倍。在经济建设取得辉煌成就的同时，江阴市生态文明建设也始终走在全国前列。作为国家首批生态市及生态文明建设试点城市，江阴市在生态文明建设方面作出了积极探索，为全国生态文明建设提供了宝贵的经验，同时，江阴市也是国家首批可持续发展先进示范区、国家环保模范城市、国家园林城市、国际花园城市、国家知识产权示范城市以及江苏省水生态文明建设试点城市。

“十三五”时期，是江阴市全面建成小康社会决战决胜阶段和积极探索开启基本实现现代化建设新征程的重要阶段。在深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记“迈上新台阶，建设新江苏”的重要指示精神，建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江阴的进程中，江阴市还需看清差距，补足短板，以“四个全面”战略布局为引领，以全力实施新《环境保护法》为契机，以改善环境质量为目标，打赢大气、水体、土壤污染防治三大战役，推动整个经济社会的绿色发展。

# 第一章 规划基础

## 第一节 “十二五”环境保护规划实施情况

### 一、指标完成情况

《江阴市“十二五”环境保护与生态建设规划》从环境质量、污染防治、总量控制、环境管理等4个方面设置了27项指标，截止2014年底，共完成指标11个，未完成指标9个（附表1）。未完成的指标包括水环境功能区水质达标率、环境空气质量良好以上天数百分比、城市区域环境噪声、城市道路交通噪声、城市人均公共绿地面积、工业固体废物处置利用率、单位GDP能耗、水质自动断面、省级生态村建成比例。

### 二、规划重点工程项目实施情况

“十二五”期间，全市重点实施了节能减排工程、碧水工程、蓝天工程、环境综合整治工程、生态环境保护工程、环境能力建设工程、生态文明创建工程七大工程，共55个重点项目（附表2），其中18个项目完成，3个项目在建，34个项目未启动，项目完成率为32.7%，主要因为随着地区经济社会的发展和“十二五”环保与生态建设工作的深入，新的生态环境问题不断涌现，部分规划目标与任务与实际需求出现了偏差，因此对部分任务与重点工程做出了新的部署与调整，最终导致原有规划项目完成度不高。

## 第二节 工作成效

### 一、生态文明建设持续推进

江阴市自2006年获评首批国家级生态市后，生态系列创建工作一直积极推进。先后获得中国最佳经济活力魅力城市、中国全面小康十大示范县(市)、全国生态文明建设试点城市等荣誉称号。截至2014年底，江阴市共创建国家级生态村1个，省级生态村110个，无锡市级生态村95个，全市行政村无锡市级以上生态村占比达84.8%；2011-2014年共创建无锡市“两型社会”示范乡镇10个、示范村9个、示范社区7个；2011-2014年累计创建绿色社区17个、绿色学校2个。2009年，在全国范围内率先提出生态文明的构想，编制了《江阴市生态文明建设规划》，创新性地提出了生态文明建设规划的指标和指导思想，为全国生态文明建设提供了宝贵的经验。2014年10月，出台了《江阴市水生态文明城市建设试点实施方案》，以科学发展观为指导，贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，树立尊重自然、顺应自然、保护自然的水生态文明理念，努力走出一条经济社会发展、人民生活富裕、现代人水和谐的水生态文明建设道路，为全省水生态文明建设积累经验和提供示范。

- 二、转型发展的环境约束趋紧

加快落后产能淘汰。开展了“三高两低”和“五小”企业专项整治行动，淘汰落后产能和低端产业，坚决关停污染严重的皮革、电镀、化工等企业，2011至2014年全市累计关停“三高两低”企业263家。严格燃煤锅炉环保准入，全市新建10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉一律不予审批，2014年淘汰燃煤锅炉110台。力推热电行业整合整治，通过城区“一拖四”、澄东“四合一”、两地“一带一”三大工程，淘汰热电企业11家，按标准、按节点实施环保改造15家。积极推进超低排放，苏龙热电从2013年底开始超低排放试点，拥有省内首套超低排放机组。

提高新建项目环境准入标准。实行严格的建设项目环保审批制度，严把新建项目准入关，坚决做到“三个一律不批”：即生产工艺中有氮磷排放的项目一律不批，超出区域环境容量的项目一律不批，不符合国家产业和环保政策的项目一律不批。把有限的环境容量优先支持效益好、排放低、对经济社会发展有重大影响的项目，2014年共审批各类项目911个，否决项目49个。

大力发展循环经济。高新区、临港经济开发区实施了循环化改造，高新区建成国家级生态工业示范园区，临港经济开发区启动省级生态工业示范园区创建工作。重点企业清洁生产审核工作不断推进，2010-2014年共完成200多家企业清洁生产审核工作，涉及印染、化工、电力、钢铁、电镀、造纸等大部分行业，列入环保部的重点企业均提前完成清洁生产审核任务。

- 三、污染治理扎实推进

污水处理能力明显提升。“十二五”期间，江阴市完善光大水务滨江污水处理厂、光大水务澄西污水处理厂、光大水务石庄污水处理厂等配套管网596公里，建设高新区及澄江街道、新桥、顾山等15个镇、街道雨污分流管网主管318.75公里、支管317.4公里。截至2014年，江阴市集中式污水处理厂有38座，遍布各镇、街道，污水处理厂总处理规模为69.10万吨/天，已建成配套截污管网1600多公里，初步形成横向到边、纵向到底的污水收集主管网体系；全年处理生活污水7452.35万吨，处理工业污水8412.53万吨，城市生活污水集中处理率达到96.51%。

节能减排成效显著。2010-2014年，全市能源消耗呈上升趋势，年度能耗增长了13.3%，但能耗增长比例远低于同期地区生产总值的增速（37.6%）。单位GDP能耗强度不断降低，由2010年的1.62吨/万元降低到2014年的1.55吨/万元。至2014年底，全市化学需氧量、二氧化硫、氨氮和氮氧化物排放量分别在2010年的基础上累计削减32.0%、29.3%、29.0%、32.5%，并提前全面完成四项主要污染物“十二五”减排任务。

- 四、环境执法监管能力不断增强

环境监测网络不断完善。全市现已形成覆盖全市主要水体95个地表水质断面、7个水质自动监测站、11个环境空气自动监测站、17个噪声自动监测站、4个恶臭电子鼻自动监测点、2个降水监测点位、2个降尘监测点位、2个硫酸盐化速率监测点位的国控、省控和市控三级环境质量监测网络体系。

环境监管能力不断提高。建立了全方位、全过程、全天候环保执法监察体系。2014年，立案查处环境违法行为221起，罚款金额1240万元。2014年共出动环境执法人员13514人次，检查企业5354厂次，受理环境信访5538件，限期整改企业914厂次，对7家企业停产整顿，2个问题挂牌督办，妥善处置突发环境事件17起。建立突发性环境事件、放射性污染事故以及核设施风险的应急响应预案，配备专门队伍和监测设备，建立应急、预警一体化模式，为应急监测提供事前预警、事中补充、事后回顾等有效手段，形成全面预防、快速反应、妥善解决的机制和能力。目前，江阴市应急能力标准化建设已达县一级标准。

环境司法有效联动。根据省环保厅、省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅共同制定的《关于建立实施环境执法联动机制的意见（试行）》、锡环发[2013]41号《关于建立环境行政执法与司法联动工作机制的意见》等，市环保局会同市人民法院、检察院、公安局以及监察局共同建立环境行政执法与司法联动工作机制。自2014年以来，市环保局共向市公安局移送涉嫌环境犯罪案件7起，移送适用行政拘留环境违法案件2起。

- 五、环保管理制度不断创新

推进“智能排污”。江阴从2010年开始在全市范围内推行IC卡智能排污自动监控系统建设，截止2014年，共有300多家企业完成了监控装置安装，实行刷卡排污。系统与江阴市环保局的信息监控中心联网，环保部门可以对各企业的排污情况进行实时监控，环保部门与污水处理厂实施双重监管，进一步规范了企业的排污行为，提升了环保管理效能。2015年3月，江阴建立主要水污染物总量减排完成情况测评体系，按考核结果进行分级分类管理，以实现“削减存量、腾出容量、控制增量”。

加强数字环保平台建设。目前已有11633家单位纳入数字环保系统管理，“数字环保”在线监控平台系统，集成污染源在线监控、环境质量监控、排污总量控制、放射源监管、机动车尾气检测监控、视频监控六大监控模块，构建完善的一企一档电子档案，每天发布污染源在线监控平台异常数据日报，把发现的企业超标、数据离线等异常情况及时通知现场监管部门。

推行企业信用评价。紧紧围绕省环保厅确定的“企业环保信用体系建设试点单位”要求，积极贯彻实施《深入推进环境保护信用体系示范建设实施方案》文件精神，扎实有序开展工作。截止2014年，全市共1235非国控企业、63家国控企业进行了环保信用评级。在局域网“数字环保”系统内开发了企业环保信用管理平台，各个子业务系统与环保信用管理平台数据共享，评级时依靠评级软件自动评分、自动生成信用等级。

## 第三节 存在问题

### 一、环境风险较大，环境安全形势堪忧

饮用水源安全保障低。目前，江阴市共有小湾、肖山、窑港口和西石桥4个水源地，均存在一定的安全隐患。肖山水源地一级保护区内尚有远望基地、上海振华重工三号基地和中谷江阴工贸储运码头，二级保护区内有振华重工股份有限公司二号基地、江苏中金再生资源有限公司码头、海事码头、引航中心交接基地趸船码头、中粮麦芽、肖山码头，准保护区内有江阴港口集团码头、澄西船厂码头、中粮仓储二期码头；小湾水源地二级保护区内有振华重工股份有限公司二号基地、江苏中金再生资源有限公司码头、海事码头、引航中心交接基地趸船码头，准保护区内有江阴港口集团码头、澄西船厂码头、中粮仓储二期码头；西石桥水源地一级保护区内有利港电厂重件码头；窑港口水源地和西石桥水源地二级保护区范围内有华西化工码头、南荣石化码头和天生港黄砂码头，准保护区内有江阴澄利散装化工码头、江阴阿尔法石油化工码头、江阴奥德费尔嘉盛码头、利港电厂煤码头以及双良重件码头。水源地保护区码头的运营对水源地水质安全构成潜在威胁。此外，长江沿岸分布有85个码头泊位，2个以发展化工、石化行业为主的工业园区以及4座污水处理厂，污废水排放对饮用水安全造成威胁。

重化工产业集聚区环境风险较大。江阴市现有工业园区20个，其中，江阴国家高新技术产业开发区为国家级开发区、江苏江阴临港经济开发区为省级开发区，其余18个为市级开发区。20个工业园区中，3个为化工园区，江阴市是江苏省唯一一个拥有3家化工园区的县级市。此外，根据环保部2010年在全国范围内组织开展的石油与炼焦、化学原料及化学制品制造业、医药三大行业环境风险大检查，江阴市存在重大环境风险企业130家，在全省拥有重大环境风险企业的县级市、县、区中为数最多，占全省重大环境风险企业总数的15.5%；存在较大环境风险的企业41家，占全省较大环境风险企业总数的2.1%。

### 二、产业结构偏重，污染物排放居高不下

“十二五”期间，江阴市第二产业产值一直是GDP中最主要部分。2014年，江阴市第二产业增加值占GDP的比重为55.2%，远高于全省47.7%和全国42.6%的平均水平；第三产业占GDP的比重为42.8%，在GDP中所占比重虽然逐年上升，但仍低于无锡市47.1%、江苏省46.7%和全国48.2%的平均水平。单位国土面积污染物排放强度居高不下，2014年江阴市单位国土面积COD、氨氮、SO2、氮氧化物排放强度分别为12.41吨/平方公里、1.01吨/平方公里、42.26吨/平方公里、70.64吨/平方公里，均高于无锡市平均水平，分别为无锡市平均水平的1.61倍、1.30倍、2.55倍、2.46倍。

### 三、环境质量较差，环境制约经济社会发展作用明显

从水环境质量来看，“十二五”期间水环境质量达标率低。2014年，28个重点监测断面中仅有13个断面水质符合相应功能区要求，达标断面占比低于50%，主要污染因子为氨氮、总磷和高锰酸盐指数。其中，Ⅲ类水质断面6个，占21.4%；Ⅳ类水质断面4个，占14.3%；Ⅴ类及劣Ⅴ类水质断面18个，占比64.2%。全市17条重点河流中，白屈港、锡澄运河、新沟河等三条河流水质处于轻度污染，东横河、东清河、西横河、新沙河、应天河等五条河流水质处于中度污染，长寿河、黄昌河、利港河、青祝运河、张家港河等五条河流水质处于重度污染。

从大气环境质量来看，2014年，江阴市城区空气质量优良天数215天，空气优良率58.9%，其中空气质量优22天，良193天，轻度污染93天，中度污染40天，重度污染17天。空气细颗粒物PM2.5及可吸入颗粒物PM10浓度较2013年均出现升高，年均浓度分别为72 µg/m3和100 µg/m3，分别超标106%和42.9%。全市废气国控重点污染源主要为火电厂和钢铁企业，火电厂数量最多，占废气国控重点源的91.7%，综合达标排放率为94.5%；钢铁企业占8.3%，综合达标排放率为72.2%。2014年江阴市气污染源监督监测达标率为92.3%，超标企业主要为火电厂、钢铁企业、化工企业和重金属企业。

### 四、污染防控有待加强，环保基础设施尚需优化

危险废物处置能力不足。2013年，全市危险废物及不能利用的工业固废处置量为1-1.5万吨，但江阴市唯一的危险废物焚烧单位，江阴市工业固废处理中心，其年处置能力仅6100吨/年（含医疗废物600吨/年），实际处置量约10000吨左右，且该单位持有的医疗废物焚烧许可证和危险废物焚烧许可证已分别于2013年12月份和2014年8月份到期，由于该公司焚烧炉老化严重，二噁英等污染物难以达标排放，很难再换领新证。目前，江阴市危险废物均运往无锡市焚烧。此外，江阴市尚无工业危废填埋场、建筑垃圾处理、病死畜禽处理等专业处置利用设施。

污泥处置问题日益显现。江阴市现有38家污水处理厂，2014年共处理污水15864.88万吨，产生193392吨污泥。随着江阴市热电企业整合工作的大力推进，原承担部分污水处理厂污泥焚烧处置的电厂相继关停，污泥处置问题日益显现。

生活垃圾处置超负荷运行。2013年，全市生活垃圾日产生量约1530吨，最高达到1730吨，已超出光大能源生活垃圾焚烧厂1200吨的日处理能力，该垃圾焚烧厂长期处于超负荷运转状态。由于该厂为全市唯一的垃圾焚烧厂，如果发生事故或检修，全市生活垃圾处置将面临巨大挑战。

农村污水处理能力不足。江阴市农村村庄布局分散，大部分自然村不在乡镇污水处理厂服务范围内，生活污水以直排周边水体为主，居民较集中的自然村建有分散污水处理设施。全市3014个自然村（含非保留自然村）中，约544个自然村实现污水集中处理，集中处理率仅18.0%，且部分农村生活污水处理设施缺乏有效运行维护，长期处于低负荷运行甚至停运状态。

# 第二章 形势研判

## 第一节 经济发展形势

“十二五”以来，面对错综复杂的国内外经济环境，江阴市认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，省委和无锡市市委稳增长、促转型的经济发展要求，坚持稳中求进、改革创新，经济社会发展取得了巨大成就。“十二五”期间，江阴市经济总量始终位列县域经济榜首。2014年全市实现地区生产总值2754.0亿元，比上年同期增长7.8%，常住人口人均地区生产总值16.9万元，分别是江苏省及全国同期平均水平的2.1倍、3.6倍。产业结构持续优化，三产结构从2011年的1.8:58.0:40.2调整为2014年的2.0:55.2:42.8，工业比重逐步下降，服务业占比逐步上升。2014年全市完成工业总产值6522.5亿元，其中规模以上工业企业实现产值6021.3亿元。规模以上工业中，轻工业实现产值1802.9亿元，占规上工业产值的29.9%；重工业实现产值4218.4亿元，占规上工业产值的70.1%；全市高新技术产业产值占规模以上工业产值的比重达40.2%，比上年提高3.7个百分点。“十三五”时期，是江阴市全面建成小康社会决战决胜阶段和积极探索开启基本实现现代化建设新征程的重要阶段。江阴将坚持以提高经济发展质量和效益为中心，努力实现发展动力从要素和投资驱动向创新和改革驱动跨越、发展方式从规模速度粗放型向质量效率集约型跨越、产业结构从中低端向中高端跨越的“三大跨越”。

## 第二节 环境保护形势

### 一、机遇

#### 1、生态文明建设与全面建成小康社会的战略机遇

党的十八大做出了把生态文明建设放在突出地位、纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局的战略决策，十八届三中全会提出建立系统完整的生态文明制度体系，十八届四中全会要求用最严格的法律制度保护生态环境，十八届五中全会进一步强调了实行最严格的环境保护制度，深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，坚持绿色发展，坚持节约资源，坚持保护环境和坚持走生态文明发展道路。2015年4月出台的《关于加快推进生态文明建设的意见》就生态文明建设做出专题部署。习近平总书记也对生态文明建设提出了一系列新思想、新论断、新要求。“十三五”时期，是江苏省深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话精神、推动“迈上新台阶、建设新江苏”取得重大进展的关键时期，是全面建成小康社会决战决胜阶段和积极探索开启基本实现现代化建设新征程的重要阶段。江苏省委、省政府先后出台了《关于推进生态文明建设工程的行动计划》、《江苏省生态文明建设规划》等一系列文件，推动生态文明与小康社会建设的快速发展。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》指出，“十二五”期间资源约束趋紧，生态环境恶化的趋势尚未得到根本扭转。江阴市长期的高速发展造成地表水环境污染问题仍未得到根本解决，大气环境质量亦不容乐观。“十三五”仍需坚持发展的第一要务，坚持“五位一体”的总体战略布局，不仅要保持经济的中高速增长，而且要逐步提高经济发展质量与效益，如期全面建成小康社会。坚持绿色发展，改善生态环境作为“十三五”的主旋律之一，为生态空间保护、污染物综合防治与治理、区域联防联控和流域共治、水、气、土壤污染的防治与治理等一系列悬而未决的生态环境问题的全面彻底解决创造了历史性的战略机遇。

#### 2、经济新常态推动环境保护与生态建设迈上新台阶

“十三五”是经济发展进入新常态的第一个五年，是江阴市产业结构能否由重工业主导的产业结构转变为能源、资源友好型、绿色可持续产业为主的经济结构的关键时期。未来5年，经济增速由高速转为中高速，发展动力由要素投入逐渐转向创新驱动，城市化发展由粗放式扩张逐步转向规模与内涵同步提升，产业结构由传统制造业为主转向以新兴产业及服务业为主。经济增速、产业结构、城镇化、能源消费等主要经济指标都在朝着有利于环境保护的方向发展，在加快科技创新、转型升级的大背景下，江阴市环境保护和生态建设将迎来难得的机遇。

#### 3、新《环境保护法》将环保工作带入法制化轨道

十八届四中全会指出，实现生态良好，必须更好地发挥法治的引领和规范作用，用严格的法律制度保护生态环境，加快建立有效约束开发行为和促进绿色发展、循环发展、低碳发展的生态文明法律制度，强化生产者环境保护的法律责任，大幅度提高违法成本。“十三五”时期，在依法治国、依法行政要求的指引下，环境保护将进入法治化、制度化的历史新阶段，依法治国将成为环境保护的根本途径和要求。作为环境保护领域的基础性、综合性法律，新《环境保护法》在基本理念、公众参与、法律责任等方面实现了诸多突破，为进一步保护和改善环境、推进生态文明建设提供了有力的法制保障。新《环境保护法》的实施将有力推进大气污染防治、水污染防治、土壤环境保护、核与辐射安全等专项法律法规的制修订，全面推进环境保护法律法规、政策制度和环境标准建设。随着新《环境保护法》的全面实施，将有利于改变当前环保执法力度不足的状况，让守法变成新常态。

### 二、挑战

#### 1、重工业为主的产业结构转型任务艰巨

2014年，全市规模以上工业企业1459家，实现产值6021.3亿元，占全市工业总产值（6522.5亿元）的92.3%。其中，钢铁冶金、化工、机械制造、纺织印染四个行业贡献了江阴全市75%以上的工业总产值，这些行业均为高污染、高排放及资源消耗型产业。“十二五”期间，全市能源消耗呈上升趋势，2014年规模以上工业企业能耗为2451.2万吨标准煤，比2011年度增加7.2%。对资源、能源依赖程度高的主要工业产品产量高、增速快，2014年，江阴市粗钢产量1360.17万吨、钢材产量2237.13万吨，较2011年分别增长29.6%、25.5%，远高于第二产业增速。“十三五”期间如何在保持中高速的经济增长的同时实现经济转型与绿色发展成为江阴市面临的艰巨挑战之一。

#### 2、污染存量与新增量并存提高了治理难度

江阴中心城区人口的快速增长、城镇人口比率的提高以及城市面积的扩张对环保基础设施的压力与日俱增。同时，江阴市作为苏南地区典型的以重工业为经济支撑的工业城市，发展过程中造成的累积性环境影响已到了集中显露期。污水排放总量、废气排放总量与工业固废产生量基数较大，环保设施布局及处置能力亟需优化调整。“十三五”期间江阴市中高速水平的经济增速仍将带来较大的污染增量，快速工业化、城镇化带来的资源能源消耗仍将继续保持增长。江阴市长期积累的结构性污染问题短期内仍难有根本改变，污染存量治理任务艰巨，环境保护的压力仍然较大，重金属、持久性有机物和土壤污染等环境问题集中显现，生态安全风险、突发环境事故风险以及新兴污染物的不断暴露等问题不容忽视。

3、环境质量提升与全面建成要逐步提高经济发展质量与效益，如期全面建成小康社会。坚持绿色发展，改善生态环境作为“

#### 小康社会的双重压力

目前，江阴市地表水污染问题仍然较为严重，应天河、东横河、张家港河、利港河、长寿河等主要内河水质有所下降，部分断面不能稳定达到功能区水质目标要求，饮用水源地保护力度不足，存在较大环境风险，部分乡镇以上河流及行政村河流监测断面水质劣于Ⅴ类，地表水好于III类水质的比例仅仅为21.4%，远远低于全面建成小康社会60%的目标。大气主要污染物来源、组成、成因更加趋于多元化与复杂化，空气质量未见明显改善，大气颗粒物浓度有升无减，灰霾天数比例居高不下，空气质量AQI达到二级标准以上天数的比例为58.9%，低于小康社会60%的要求。与此同时，公众对生活品质要求越来越高，对环境改善怀有热切的期望，当前的环境质量与改善的趋势短期难以满足群众的期待。江阴市自开通12369环境举报热线以来，公众对环境问题反馈与投诉不断增多。投诉涉及问题主要集中在大气、水环境质量，反映了公众对环境质量不断提高的期望值与环境现状的差距。

#### 4、环境问题多元化与复杂化对环境监管能力提出新要求

过去的20多年，经济高速发展所造成的环境问题复合效应日趋明显，环境压力在区域间转移诱发了新问题，环境衰退不断逼近环境容量的极限，大气污染问题集中显现，水、大气、土壤等污染来源日益多元化，环境问题诱发因素愈加复杂，各种环境问题集中爆发，交互叠加。环境治理呈现出比较明显的重城市、轻农村倾向，城市污染向农村转移有加速趋势。由此引起的社会焦虑激发起公众更加强烈的环境维权活动。“十三五”生态环境治理将以生态环境质量为目标导向，从单纯防治一次污染物向既防治一次污染物又防治二次污染物转变，从单独控制个别污染物向多种污染物协同控制的转变，统筹协调污染治理、总量减排、环境风险防范和环境质量改善的关系。同时，江阴市直接从事环境监管人员的数量、能力素质与日益繁重的监管任务、日益提升的监管要求还很不匹配，需要进一步加强市镇环保管理队伍建设，配足、配强环境管理人员，全面提升能力素质和执法水平。

#### 5、环境体制机制改革进入攻坚阶段

“十三五”期间，环境管理将从达标排放、总量控制，转向以改善环境质量为目标、以保障人体健康为核心、以总量控制和风险管控为主要手段，现有的环保体制与机制已难以适应新的环境保护与生态建设形势。“十三五”阶段，按照系统治污、科学治污、长效治污以及市场化、管理现代化要求，切实提高污染治理的能力和水平，优先解决老百姓身边看得见、摸得着的环境问题，增强老百姓对环境质量改善的信心。强化生态环境的监测监察执法，实行省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度等环保体制改革对生态安全格局构建、生态环境的修复与环境质量改善密切相关。同时，探索运用信息化手段和大数据平台，推进信息公开，满足公众的知情权、参与权和监督权，提升环境管理水平和环保部门的公信力也成为亟待解决的问题之一。

# 第三章 总体设计

## 第一节 指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，落实习近平总书记系列重要讲话精神和“迈上新台阶，建设新江苏”重要指示精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以严格落实新修订的《环境保护法》和建设苏南国家自主创新示范区为契机，以改善环境质量为核心，以污染防治和生态修复为重点，以体制机制创新为动力，以全民共建共享为基础，系统管控源头，系统治理修复，系统提升手段，系统落实责任，不断提高环境管理系统化、科学化、法治化、精细化和信息化水平，推动生态文明建设工程迈上新台阶，确保实现与全面小康相适应的环境目标，努力建设“环境美”的新江阴。

## 第二节 规划原则

厘清责任，依法严治。强化环保共同体的概念，全面落实生态环境保护的企业直接责任、党政主体责任、部门管理责任、环保监督责任、司法制裁责任，使其各归其位、各司其职、各负其责，形成全面实施新《环境保护法》的强大合力，严厉而精准地打击环境违法行为。

绿色发展，标本兼治。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，积极推进绿色、循环、低碳发展，正确处理好经济发展同生态环境保护的关系，发挥宏观调控作用，推进供给侧结构性改革，推动国土空间开发格局绿色化、产业能源结构绿色化、生产生活方式绿色化，形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局。

改革创新，协同并治。以解决体制机制难点、提高管理效率为导向，先行开展生态环境保护制度综合改革试点，转变环境治理理念和方式，改革生态环境治理基础制度，着力构建具有江阴特色、系统完整、有机融合、协同高效、多方参与的生态环境保护制度。

信息公开，社会共治。规范和扩大环境信息公开，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利；引导公众和社会团体有序参与环境公众事务管理，切实把社会力量发动起来，实现治污减排的全社会共同治理。

## 第三节 规划目标

### 一、总体目标

到2020年，全市环境质量明显改善，影响科学发展和损害群众健康的突出环境问题得到解决，大气和水环境质量总体改善，土壤环境得到有效保护，主要污染物排放总量得到有效控制，生态保护与空间管控相匹配，环境风险防范能力持续增强，生态文明制度体系更加健全。

——空气环境：空气环境质量总体改善，全市PM2.5年均浓度比2015年下降20%，城市空气质量优良天数比例达到75%以上。二氧化硫、氮氧化物和重点行业挥发性有机物排放量完成省定削减任务。

——水环境：水环境质量持续改善，水生态状况有所好转，地表水省控以上断面达到或优于III类比例达到62.5%，地表水丧失使用功能（劣于Ⅴ类）的水体、城市建成区黑臭水体基本消除，地下水水质保持稳定。

——土壤环境：土壤环境质量总体保持稳定，全市受污染耕地安全利用率达到90%左右，污染地块安全利用率达到90%以上。

### 二、指标体系

表3-1  江阴市“十三五”环境保护和生态建设主要指标

| 类别 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 现状值 2014年 | 目标值 2020年 | 指标 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 |  | 空气质量达到优良天数的比例 | % | 58.9 | ≥75 | 约束性 |
|  |  | 细颗粒物（PM2.5）浓度总体下降比例 | % | / | ≥20 | 约束性 |
|  |  | 二氧化硫排放量削减比例 | % | / | 完成国 家下达 的任务 | 约束性 |
|  |  | 氮氧化物排放量削减比例 | % | / |  | 约束性 |
|  |  | 重点行业挥发性有机物排放量削减比例 | % | / |  | 预期性 |
| 水环境 |  | 集中式饮用水源水质达到或优于III类水质的比例 | % | 100 | ≥98 | 约束性 |
|  |  | 地表水省控以上断面达到或优于III类比例 其中：国控断面达到或优于III类比例 | % | 50 | ≥62.5 | 约束性 |
|  |  |  | % | 100 | 100 |  |
|  |  | 地表水省控以上断面劣V类水体比例 其中：国控断面劣V类水体比例 | % | 0 | 0 | 约束性 |
|  |  |  | % | 0 | 0 |  |
|  |  | 地下水环境质量 | / | 稳定达标 | 稳定达标 | 预期性 |
|  |  | 化学需氧量排放量削减比例 | % | / | 完成国 家下达 的任务 | 约束性 |
|  |  | 氨氮排放量削减比例 | % | / |  | 约束性 |
|  |  | 总氮排放量削减比例 | % | / |  | 预期性 |
| 土壤环境 |  | 受污染耕地安全利用率 | % | / | ≥90 | 约束性 |
|  |  | 污染地块安全利用率 | % | / | ≥90 | 约束性 |
|  |  | 重点重金属污染物排放强度下降比例 | % | / | 完成国 家下达 的任务 | 预期性 |
| 生态系统 |  | 生态红线区域面积占国土面积比例 | % | 20.93 | ≥20.93 | 约束性 |
|  |  | 林木覆盖率 | % | 23.9 | ≥24 | 约束性 |
|  |  | 自然湿地保护率 | % | / | ≥50 | 预期性 |
| 满意度 |  | 公众对环境质量改善满意度 | % | / | ≥80 | 预期性 |

# 第四章 工作任务

## 第一节 着力改善水环境质量

### 一、着力加强饮用水源地保护

#### 1、完善水源地隔离防护工程

明确小湾、肖山、窑港口、西石桥饮用水源地一级保护区、二级保护区、准保护区范围。补全、调整窑港口水源地各类保护区边界的标志牌；设置西石桥水源地各类保护区边界标志牌，更换水域范围取水口警示标志；在小湾水源地、肖山水源地保护区分界处新设地理界牌及警示牌；在肖山水厂水域范围取水口防撞桩以及警示浮标上设立警示标志。

#### 2、对水源地保护区内企业及码头实施停用或搬迁

对肖山水源地一级保护区内的远望基地码头、振华重工股份有限公司三号基地、中谷江阴工贸储运有限公司码头实施停运或搬迁；对窑港水源地二级保护区内华西化工码头、南荣石化码头以及天生港黄砂码头实施停用或搬迁；对西石桥水源地一级保护区内利港电厂重件码头实施停用或搬迁。

#### 3、对水源地保护区内码头实施污水接管

对小湾水源地二级保护区内的江苏中金再生资源有限公司码头、海事码头、引航中心交接基地趸船码头、准保护区内的江阴港口集团1～5号码头、澄西船厂码头，肖山水源地二级保护区内的振华重工股份有限公司二号基地、肖山码头、中粮麦芽，准保护区的中粮仓储二期码头进行污水接管，并加强管理。码头生活污水、冲洗水和初期雨水必须经专用管道通过泵抽入岸上的污水收集装置集中处理，严禁入江，尚未实现雨污分流的企业必须进行管网改造，没有污水收集池的企业，新建污水收集池。对窑港口水源地准保护区的江阴澄利散装化工码头、江阴阿尔法石油化工码头、江阴奥德费尔嘉盛码头、双良重件码头，西石桥水源地准保护区的利港电厂煤码头（一期、二期、三期）进行污水接管，并加强管理。

### 二、强化河网综合整治

#### 1、加强重点断面水环境整治

实施河长制，加大新沙河、应天河、东横河、东清河、西横河、张家港河、利港河、长寿河、黄昌河、青祝运河等中度、重度污染河流及其支浜的水质改善工程投资与治理力度，开展清淤、生态修复、截污等综合措施，提高河流水质，改善河流生态环境质量。实施河流水生态环境提升工程，加快白屈港、新沟河、锡澄运河等轻度污染河流生态治理，改造沿河景观，治理河流周边村庄与农业面源污染，逐步改善河流水质与生态环境，提升景观治理。加强主要入江河流利港河的水环境综合整治，加强利港河及其支浜排污口的治理和监管，严格控制入江污染物总量。制定严格的河流管理措施，严厉打击非法侵占水域、采砂、取土、取水、排污等破坏河流生态健康行为。

#### 2、加大黑臭河道治理力度

对市区东横河、锡澄运河、黄山港及白屈港的多条污染支流、各镇、街道黑臭河道进行水环境综合整治。通过截污入管、雨污分流、河道清淤、水系贯通、生态建设、绿化景观改造等工程措施，降低入河污染总量，改善市区河道水质及沿线景观。每个镇、街道每年至少完成一条黑臭河道整治工作。加强河道周边工业及生活污染源的监督检查力度，杜绝新建污染源的产生，削减原有污染源的污染物排放，降低入河污染。充分发挥河道涵闸的引排水功能，在丰水期，加大河水的流速，提高河道的水体自净能力。

### 三、完善污水处理系统建设

#### 1、推进城镇污水管网建设

加快规划道路污水主管网建设，加大力度深入推进城市和集镇区雨污分流改造接管，逐步纠正小区等排水户雨污混接乱排现象。各镇、街道对现有污水管网进行延伸，扩大生活污水收集率。每个镇、街道每年完成1-2公里污水管网建设工程，5年内新增污水收集管网100公里。对江阴市城镇污水主次管网进行升级改造，分年度对城区186个片区内主次管网进行普查改造。实施工业园区（集中区）污水管网及接管全覆盖工程，2018年底完成工业园区（集中区）污水管网全覆盖、工业园区所有企业生产废水和生活污水接管全覆盖。

#### 2、加快污水处理厂整合

按照“政府主导、市场运作；统一规划、分期实施；引进高端市场主体，统一运营”的原则推进全市污水处理厂网一体化整合工作，完成碧悦、山泉、周北、澄东、峭岐、源通污水处理厂的专项整治，并进一步加强污水处理过程管理。到2020年，全市规划保留11座城镇污水处理厂。

### 四、加强地下水资源保护

建立并完善地下水的动态监测网络，推广应用新技术、新设备，提高地下水监测能力，初步建立全市地下水污染监控体系。加强地下水环境质量监测网络建设，开展地下水脆弱性评价，全面开展地下水资源量普查和污染状况调查。明确市地下水超采区，划定地下水禁采、限采范围和地下水位控制红线。规划和规范江阴市各工矿企业、乡镇水厂自备水井的地下取水，严格控制地下水开采量，合理开发利用和保护地下水资源。筛选地表高污染、高风险污水风险源，制定地表水污染防治预案，减少地面污水的下渗，减少人类活动对地下水环境的污染。进行地下水资源修复试点，组织开展地下水超采区修复治理，开展地下水污染现状的控制技术研究和应用，建立地下水污染预警系统和应急预案，制定地下水污染防治规划。

### 五、持续推进清洁生产

加大企业清洁生产实施力度，鼓励开展自愿性清洁生产审核，重点组织电力、化工、冶金等行业以及排放重金属、挥发性有机物的重点企业开展清洁生产审核，对超标、超总量排污和使用、排放有毒有害物质的重点企业实施强制性清洁生产审核。推广使用先进清洁生产工艺技术与设备，推进工艺废水的深度处理与循环利用。

## 第二节 全面治理大气污染

### 一、加强工业污染治理

#### 1、加快企业燃煤锅炉整治工程

依据燃煤锅炉整治淘汰计划，逐步实施企业小型燃煤锅炉的淘汰及改造。2016年底前，全面完成燃煤小锅炉整治任务，10蒸吨/小时以上的燃煤锅炉应达到新的锅炉大气污染物排放标准。推进重点企业、工业园区（工业集中区）集中供热改造，逐步淘汰供热管网范围内的企业自备供热锅炉和低参数、小容量供热锅炉。

#### 2、推动热电企业集约化发展

根据国家、江苏省和江阴市能源发展战略，结合《江阴市热电联产规划（2011-2020年）》，对江阴市现有燃煤热电厂进行布局优化调整，大力推进热电企业整合整治，加快热电企业的整合步伐，确保热电企业整合关停到位。加快烟气超低排放改造，到2016年，利港能源集团8台机组领先完成；到2017年，江阴热电及江阴周北热电6台机组领先完成超低排放改造；到2020年，以利港电力有限公司、苏龙热电有限公司、江阴热电有限公司和澄东南片区燃气电厂四大热源点为基础，继续推进整合工作，兼并整合其它热源点。

#### 3、积极淘汰落后产能

坚决落实市委市政府关于化解过剩产能和淘汰落后产能的各项部署，开展电力、冶金、建材、纺织印染、化工等重点行业“两高一资”企业专项整治工作，强制淘汰重污染行业落后产能。继续加大印染专项整治力度，对全市印染企业进行全面整治提升。到2020年底，单位地区生产总值能耗下降至1.24吨标准煤/万元水平。

#### 4、推进重点区域、重点行业VOCs治理

实施江阴经济开发区化工集中区、临港新城化工园区（集中区）以及印染、印刷、人造革等VOCs重点排放行业的整治。以源头控制、预防优先、防治结合、综合治理、持续改进为原则，推进化工园区、工业集中区及重点行业VOCs综合整治工作。建立健全重点企业VOCs污染治理档案及监管机制，规模较大VOCs排污集中区建立监控预警及应急体系。对重点企业原辅材料、主要生产工艺、VOCs排放环节、治理措施和效果、VOCs排放量和VOCs物质清单进行排查并梳理分类，制定分年度整治计划。

### 二、推进机动车尾气治理

加快淘汰所有国Ⅰ标准以下社会黄标车辆，全面推行国Ⅲ标准公交车。2017年，基本淘汰江阴市所有黄标车辆。提升燃油品质，加快供应第五阶段的车用汽、柴油，加强加油站油品质量监督检查工作。推广使用清洁燃油汽车、天然气汽车、混合动力汽车和纯电动汽车等清洁汽车，促进车用能源结构清洁化、多元化、优质化。

### 三、加强扬尘整治

#### 1、沿江码头扬尘整治

开展沿江码头堆场、建设工地等场所扬尘专项治理行动。重点对码头物料堆场、施工场所及运输车辆进行检查监督。物料堆放场所应采用封闭或半封闭库房、天棚储库，或综合采取围墙、围挡、防风抑尘网、遮盖、自动喷淋装置、洒水车等抑尘措施；物料输送建设密闭传送装置，落料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施；物料堆放地面和运输路面硬化处理并配置冲洗、清扫设备，及时清除散落的物料，保持道路整洁，并及时清洗；其余未硬化的地面进行合理绿化。施工现场、施工物料堆放场地设置连续、封闭的硬质围挡，水泥、砂石等易产生扬尘的物料篷盖密闭；施工现场主要通道、进出道路及材料加工区地面进行硬化。施工现场出入口及重要产尘点设置视频监控，出入口设置车辆清洗装置，及时对进出车辆进行清扫、冲洗，禁止带泥土上路。

#### 2、加强城市扬尘治理

综合整治全市扬尘污染源，控制交通、料堆和料场扬尘。对施工工地无组织排放源实行排放申报管理制度。全面推行“绿色施工”，防治施工扬尘。划定城市扬尘污染控制区，明确城市扬尘污染控制区的控制目标和控制措施。严格落实施工工地封闭围挡、施工道路硬化、裸露场地和散体材料覆盖、渣土运输车辆冲洗等扬尘控制措施，推广施工工地扬尘防治方案报监制度及扬尘控制责任人制度。加强道路运输扬尘防治，强化渣土、煤炭、水泥等易产生扬尘货物运输车辆管理，严禁非密闭车、带泥车和撒漏车辆进入城市道路。加大道路机械化清扫、冲洗、洒水和保洁频率。

加强暂不利用场地的扬尘控制，政府储备土地、各类闲置或未开发建设裸地，超过半个月以上的，必须实施绿化与铺装防尘工程，同时采取围挡等降尘措施。加强城市绿化，减少裸露面，减少自然扬尘。到2017年，各类施工工地扬尘污染控制达标率达到80%以上，扬尘污染控制区面积达到建成区面积的90%以上。

- 四、推动能源结构优化

#### 1、实行煤炭总量控制

严格控制煤炭消费总量，新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭的等量或减量替代；制定江阴市重点耗煤企业压减燃煤计划，扩大高污染燃料禁燃区范围，针对重点耗能行业、企业制定年度压减燃煤数量计划；继续推进热电整合和热网建设，实施企业用热用能“煤改（天然）气”、“煤改（蒸）汽”。

#### 2、推动煤炭清洁化利用

采取有利于煤炭清洁利用的经济、技术政策和措施，逐年提高煤清洁利用在煤炭使用中的比重。加快燃煤电厂技术改造，淘汰小、旧、落后窑炉，积极推进转化效率较低的电厂设备技术改造，充分利用发电过程中产生的余热余压余气，提高电厂的整体加工转化效率。

#### 3、推进能源结构多元化

调整优化能源结构，提高配置效率，积极推广清洁能源。重视新能源的开发利用，加快实施余热回收、煤改气、水煤浆利用等节能改造项目；鼓励支持有条件的区域和企业发展风、光、电、气（汽）互补的分布式智能能源系统，加强分布式光伏发电项目建设。

### 五、防治城乡面源污染

#### 1、城市空间格局建设

严守生态红线区域，按照主体功能区规划要求，合理确定产业发展布局，科学制定并严格实施城市规划，强化城市空间管制和绿地控制要求，规范各类产业园区和城市新城、新区设立和布局，禁止随意调整和修改城市规划，形成有利于大气污染物扩散的城市和区域空间格局。严格禁止在城市主导风向上风向布局大气重污染企业，推进现有工业企业调整布局。优化城市绿地布局，加强公园绿地、防护绿地、城市绿廊、城市湿地及城郊大环境绿化建设，构建城郊乡一体化的绿色生态网络体系。

#### 2、加强餐饮业油烟污染防治

市区、镇街建成区排放油烟的所有餐饮门店和单位食堂都必须安装油烟净化装置，并进行维护清洗，确保油烟达标排放。油烟排气筒朝向和高度应避开易受影响的建筑物。城市市区内的居民住宅或商住混合楼内不准新建产生油烟污染的餐饮服务经营场所。严肃查处闲置处理设施的环境违法行为，油烟净化设施有效运行率保持在90%以上。

## 第三节 积极防治土壤污染

### 一、开展土壤环境质量调查

在土壤污染状况调查、土地利用现状调查、耕地地球化学调查、农产品产地重金属污染调查等现有相关调查基础上，以农用地和重点行业企业用地为重点，开展土壤污染状况详查。2018年底前查明农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品质量的影响；2020年底前掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。建立土壤环境质量状况定期调查制度，每10年开展1次。逐步开展化工、农药、石化、医药、金属表面处理等重点污染行业关停搬迁企业以及加油站、垃圾填埋场等工业场地环境调查，建立工业污染场地数据库。

### 二、实施农用地土壤环境分类管理

按污染程度将农用地划为三个类别，未污染和轻微污染的划为优先保护类，轻度和中度污染的划为安全利用类，重度污染的划为严格管控类，以耕地为重点，分别采取相应管理措施，保障农产品质量安全。有序推进耕地土壤环境质量类别划定，逐步建立分类清单，2020年底前完成。将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。高标准农田建设项目向优先保护类耕地集中的地区倾斜。安全利用类耕地区域要结合主要作物品种和种植习惯，采取农艺调控、替代种植等措施，降低农产品超标风险。加强对严格管控类耕地的用途管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品。加强林地草地园地土壤环境管理，严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。

### 三、有效防控建设用地土壤污染风险

建立调查评估制度，自2017年起，对拟收回土地使用权的石油加工、化工、电镀等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估；已经收回的，由市人民政府负责开展调查评估。自2018年起，重度污染农用地转为城镇建设用地的，由市人民政府负责组织开展调查评估。调查评估结果向所在地环境保护、城乡规划、国土资源部门备案。逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途，明确管理措施。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。开展化工、农药、石化、医药、皮革、金属表面处理等工业企业摸底调查，确定土壤环境重点监管企业名单。列入名单的企业每年要自行对其用地进行土壤环境监测，结果向社会公开。环境保护部门定期对重点监管企业和工业园区周边开展监测。积极稳妥处置突发土壤环境污染事件。

### 四、开展土壤污染治理与修复试点

以影响农产品质量和人居环境安全的突出土壤污染问题为重点，制定土壤污染治理与修复规划。针对受污染农用地、集中式饮用水源地保护区、工业污染地块，开展土壤污染治理与修复试点。以集中污染治理设施周边、重金属污染防治重点区域、集中式饮用水水源地周边、废弃物堆存场地等为重点，开展土壤污染治理与修复试点示范。

## 第四节 强化防治噪声污染

### 一、加强工业噪声防治

贯彻执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》，建立噪声污染源申报登记管理制度，确保厂界噪声达标率100%。严禁在居民密集区、学校、医院等附近新建、改建、扩建有噪声或震动危害的企业、车间和其它设备装置。开展农村地区工业企业噪声污染防治。

### 二、控制建筑施工噪声

严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》，查处施工噪声超过排放标准的行为；加强建筑工地管理，推进噪声自动监测系统，对建筑施工进行实时监督。因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的，必须取得夜间施工许可证，在噪声敏感区和高考等特殊时段，禁止夜间施工。

### 三、加强道路交通噪声防治

全面落实《地面交通噪声污染防治技术政策》，完善城镇道路系统，改善路面状况，开展降噪渗水路面建设。在噪声敏感区的路段应采取隔声屏障、绿化防护带、隔声窗等降噪措施建设。特别要加强地铁、高架道路、铁路、航道等沿线的隔声屏障建设。严格控制机动车机械噪声，积极推广使用低噪声车辆。调整优化城市机动车禁鸣区，全面落实“双禁”（禁鸣喇叭和禁止拖拉机进入城市）措施。进一步加强船舶噪声的防治管理。

### 四、控制社会生活噪声

严格实施《社会生活环境噪声排放标准》，禁止商业经营活动在室外使用音响器材招揽顾客。严格控制加工、餐饮、娱乐、超市等服务业噪声污染，有效治理冷却塔、水泵房等配套服务设施造成的噪声污染。加强社会噪声日常监管，对噪声易发区域安装在线监测设备，实时监测噪声水平。对家庭娱乐、室内装修噪声进行严格监管，对未采取控制音量或采取其它有效措施降低对周边环境造成噪声污染行为加大执法和处罚力度。

## 第五节 提升固废处置水平

### 一、增强危险废物处置利用能力

#### 1、加强危险废物产生单位规范化管理建设

落实危险废物产生单位主体责任，实行危险废物的网上申报和转移联单制度，并建立危险废物产生、利用和处置规范化管理台账；及时更新危险废物的全过程管理方式，不断加大对危险废物产生、贮存、转移、利用（处置）各个环节的掌控力度。

#### 2、提升危险废物经营单位规范化管理水平

落实危险废物持证经营单位主体责任，严格执行危险废物规范化管理要求，诚信、合法经营；鼓励危险废物综合利用新技术的推广和应用，引入并培育良好的市场竞争机制，不断拓展危险废物综合利用渠道，规范企业经营行为。

#### 3、推进危险废物焚烧、填埋处置项目建设

加速秦望山产业园启动区危废焚烧、填埋项目建设，加大对市场负价值（综合利用价值较低或无法综合利用）的危险废物和医疗废物的监管力度，实现此类危险废物焚烧（填埋）处置率达到100%。

### 二、提升生活垃圾收运处置体系

#### 1、加快生活垃圾的分类收集

按照属地人口、垃圾产量，并结合属地产业布局等实际情况，建立垃圾分类收集标准。加强对垃圾分类收运处置过程的控制管理。从产生源头做好分类工作，强化运输过程管理，杜绝分类垃圾混装运输的现象。

#### 2、完善生活垃圾收运系统与收运队伍建设

对垃圾转运站、垃圾收集房、果壳箱等收集设施配备、“组保洁—村收集—镇转运—市处理”四级收集系统以及生活垃圾收集专业队伍进行完善，进一步健全垃圾收运网络体系。

#### 3、提高生活垃圾处置能力

按照全市生活垃圾“控制总量、分流减量、分类处理”的处置要求，统筹建设一批有机垃圾资源化处理设施，大力推进生活类有机垃圾就地式集中处理与资源化利用工作，形成“焚烧处理为主、有机处理为辅”的生活垃圾处置新格局。在城区、镇区建设餐厨、果蔬综合处理点，到2018年底前，提升全市餐厨、果蔬类有机垃圾处理能力至150吨/日。扩建生活垃圾焚烧发电三期项目，新建500+500两台焚烧炉（1000吨/日），到2018年，生活垃圾处理能力达到2200吨/日。

### 三、提高工业固体废物利用（处置）能力

根据“减量化、资源化、无害化”的原则，对工业固体废物进行综合利用和无害化处置。鼓励和引导企业提升生产工艺和进行再循环利用改造，减少固体废物的产生量，鼓励社会投资固体废物综合利用项目，消解本地域企业产生的固体废物。作为我市固体废物处置利用的主渠道，要加快秦望山产业园的规划建设，对工业固体废物、水处理污泥及电子废物等进行充分合理利用和无害化处置，降低环境污染的风险。重视水处理污泥的无害化处置，关注电子废弃物的拆解行为，适时引导并规范社会力量投资电子废弃物的拆解项目。

## 第六节 深化生态空间管控

### 一、强化空间管控措施

#### 1、省级生态红线区域分类分级管控

以省级生态红线保护规划确立的生态红线保护区功能及保护范围为依据，根据生态学原理，积极开展江阴市现有生态区域调查与评估，全面掌握本区生态环境本底情况、环境容量、生态足迹，开展生态系统服务功能现状评价、生态敏感性评价、统筹兼顾区域社会经济发展需求和生态环境保护需求，确定最需要保护的重要生态功能区、生态脆弱区和敏感区，并划定相应保护边界，实施各类生态红线保护区确界立标工作，并配套制定管理、补偿等办法。制定《江阴市基本生态控制线实施管理办法》，利用生态保护区基本生态控制线形成城市增长及建设用地扩张空间结构优化倒逼机制。对江阴市范围内重要河流、湖泊、湿地、饮用水源地、风景名胜区、基本农田、天然林地、山体、防护绿地等区域实行分级管控，江阴市现有12块生态红线区域，总面积206.66平方公里，占全市国土面积的20.93%，其中，一级管控区面积40.04平方公里，占全市国土面积的4.06%；二级管控区面积166.62平方公里，占全市国土面积的16.87%。一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严禁一切形式的开发建设活动；二级管控区以生态保护为重点，实行差别化的管控措施，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。

#### 2、落实生态红线保护责任

按照对口管理原则，明确各生态红线区域保护的管理主体，将生态红线保护任务纳入江阴市落实科学发展观、推进经济社会发展和生态文明建设等综合考评指标体系。在行政责任方面，增加行政处罚的范围及力度。对江阴市范围内出现的生态红线越线行为，不仅包含对行政相对人进行行政处罚，而且应增加对行政主体的责任追究办法。完善相关行政条例，明确政府各部门在规划、审批和监管等各方面需承担的责任。加强生态环境执法队伍建设，提高执法队伍能力，做到严格执法。

研究制定《江阴市生态红线管理越线责任追究办法及条例》，完善对造成环境要素损害及生态价值破坏损失行为的追责制度，增加对受损生态环境的修复。对造成环境损害、生态功能破坏以及生态安全造成威胁的行为，不仅依法追究其经济赔偿责任，而且责任人需对其破坏的生态环境进行修复或提供生态修复经济赔偿。

#### 3、创新生态红线保护机制

除国家及省级层面监督外，江阴市生态红线保护区相关各部门间需不断创新生态红线保护机制。借鉴国家及省土地动态监测管理技术，综合运用遥感技术、地理信息系统及各类型生态监测网络定位监测技术，对生态红线划定的面积、边界、主要生态功能及对红线保护区功能形成干扰的各类活动进行动态监测，定期公布监测结果，接受社会监督。

生态红线边界划定后，政府应切实落实生态红线各项管理工作，将生态红线区保护纳入生态文明建设规划及相关规划之中，并将其作为重要指标纳入相关部门政绩考核体系中。根据生态红线区的生态功能及空间分布，制定与其生态服务功能相适宜的差异化管理制度，尤其是产业准入制度。在建设项目环境保护审批及项目贷款审批中重点考察项目选址是否侵占生态红线划定区域，评估项目实施对生态红线区生态功能的影响，坚决禁止任何影响生态红线区生态系统功能或生产产品产出的建设活动。

### 二、严格保护生态功能区

#### 1、加强重要湿地保护与修复

2015年江苏省省政府批准的《江苏省湿地保护规划(2015-2030)》明确指出长江沿江湿地区域作为江苏省四大湿地区域之一，在保持生物多样性、气候调节、保持水土等多方面发挥着重要的生态功能。江阴行政范围内所属长江重要湿地面积11.3平方公里，包括长江水域以及石庄港、申港与长山江滩。南部马镇河湿地保护区总面积覆盖65.26平方公里，其中一级管控区11.67平方公里，二级管控区53.59平方公里。保护区内朋林白荡、胜水白荡、三百六十亩荡、苏家芦荡、百丈白荡、崇村白荡等区域水质较好，湖水清，生物多样性保持较为良好。长江湿地与南部湿地在保持江阴自然生态环境、维持生态系统功能具有不可替代的作用。因此，须对两处重要湿地实施严格的管控措施。湿地一级管控区内严禁一切形式的开发建设活动。二级管控区内除法律法规有特别规定外，禁止从事下列活动：开（围）垦湿地，放牧、捕捞；填埋、排干湿地或者擅自改变湿地用途；取用或者截断湿地水源；挖砂、取土、开矿；排放生活污水、工业废水；破坏野生动物栖息地、鱼类洄游通道，采挖野生植物或者猎捕野生动物；引进外来物种；其他破坏湿地及其生态功能的活动。

长江重要湿地保护区外围设立生态缓冲区，岸线区域因地制宜建设防护林带。南部重要湿地可因地制宜设立相应范围缓冲区。湿地外围缓冲区内不得新建污染型企业，已存在企业制定搬迁规划，逐步进行搬迁。已受到破坏区域尽快实施生态恢复与修复工程，恢复湿地生态功能。

#### 2、加强长江岸线保护

开展江阴市长江岸线开发利用与生态环境现状调查，对江阴市长江岸线区域内企业分布，沿岸土地开发利用水平与生态环境状况进行调查评估，编制江阴港岸线利用和综合整治规划。根据江阴市生态红线保护规划，划定岸线已开发区、岸线备用可开发区和岸线生态保护区。对已开发岸线进行综合利用评价，加快岸线的开发整合力度，提高岸线利用效率，加强自然岸线的生态保护力度。

#### 3、推进生态廊道网络建设

主城区以公园、大型绿地、人工湿地等区域为生态节点，通过市内河流、绿色交通路网等形成的绿色通廊区域相连，构建覆盖主城区的生态网络。城区与镇区、镇区与镇区之间沿道路构建生态廊道。在主城区与澄东片区，澄南片区及澄东南片区之间依托现有河流、生态林和道路防护林建设生态绿带，即由河流水网、生态林、防护林连接中部秦皇山、花山、绮山、定山、耙齿山、稷山、香山、长山等自然斑块形成的山体森林景观带。

市域范围内以低山生态公益林、定山风景名胜区、马镇河流重要湿地为主要生态节点，以西横河、东横河、锡澄运河、白屈港、张家港河、青祝河等主要河流为生态骨干框架，以芙蓉大道、江阴大道、暨南大道为脉络构建地区生态廊道网络。沿新夏港河、西横河、东横河、青祝河、桃花港等区域性主要河道两侧建设绿色生态廊道。沿新长铁路、京沪高速铁路、锡澄高速、过江第二通道、沿江高速公路等主要铁路、高速路两侧设立绿化带。绿化外围区域保留原有自然地貌形态，主要进行农业生态建设与开发。

- 三、优化区域发展布局

#### 1、优化产业结构

按照“绿色、循环、低碳”的要求，调整优化三次产业结构及比重，推动产业提档升级。着力培育战略性新兴产业，改造提升传统产业，加快发展现代制造业、服务业和特色效益农业，大力发展环保产业。着力培育循环型工业，加快建设资源综合利用、产业园区循环改造、再生资源回收等示范工程，构建覆盖全社会的资源循环利用体系。

#### 2、优化产业空间布局

根据《江阴市城市总体规划（2011-2030年）》、《无锡市主体功能区实施计划（2014-2020年）》、各镇（园区）总体规划、土地利用总体规划等规划要求，以合理布局、优化重组、错位发展为目标，编制江阴市工业园区布局及发展规划，未列入发展规划的工业园区、工业集中区应逐步淘汰，现有分散企业应逐步搬迁或淘汰，扭转全市工业企业分散无序的空间布局。

优化地区主导产业空间布局。强化澄东片区对江阴经济的主导支撑作用，加快产业升级步伐，逐步提升产业层次，形成以机械、高级服装为主的现代制造业基地。利用长江经济带发展机遇及长江岸线资源，建设临港型大工业集中区，形成以特色钢铁制造业为代表的现代冶金工业基地，延伸其产业链，发展下游金属制品及其相关机械制造业。重点保护澄南片区优越的自然生态环境，禁止污染性企业进驻该区域。提升本区域生态环境质量，产业定位以生活服务为主导，适度发展电器机械、通信设备电子制造业。保持澄东南片区良好的生态环境，着力打造江阴高新技术产业发展后备基地。禁止新建污染型产业，重点发展生态经济，建设江阴生态产业基地。发展现代高新技术农业、绿色有机农业以及生态休闲旅游农业。中心城区以发展技术密集型、资金密集型、土地集约型产业以及服务业为主导，禁止新布局污染型工业，进一步强化市域综合中心职能。

#### 3、发展循环经济

园区是加快产业转型、推动江阴转型发展的主阵地、主战场。要确立更高定位，建立绿色低碳循环产业体系。按照“布局优化、产业成链、企业集群、物质循环、创新管理、集约发展”的要求，对园区进行循环化改造。深入推进生态工业园区创建工作，推动产业与生态和谐发展。加快推进国家级和省级园区的循环化改造与生态工业园区改造工作。

- 四、强化农村面源污染防治

#### 1、推进农村水环境治理行动

加快农村污水处理基础设施建设与运营管理，加快农村集中居住点生活污水收集管网建设，提高农村集中居住点生活污水收集率。结合覆盖拉网式农村环境整治行动，扩大农村分散式生活污水、生活垃圾等治理范围。推进农村分散式小型污水处理设施、规模化畜禽养殖场储粪池和无害化卫生厕所建设，逐步实现乡镇全覆盖。实施农村河道轮浚及家河整治工程，每年清淤镇村河道100条，家河整治200条。加快农村污水处理设施建设，采取接管和建设分散式生活污水处理设施等方式对250个自然村生活污水进行集中处理。

#### 2、防控农药化肥污染

适当减少化肥、农药使用量。大力推广测土配方施肥、分段施肥等施肥技术，积极引导农民科学施肥，到2020年，基本实现农作物测土配方施肥全覆盖。鼓励种植绿肥、增施有机肥，合理调整施肥结构，引导农民积造施用农家肥。推广高标准农田建设，开展耕地质量保护与提升行动。提倡农药高效使用，积极引导和鼓励农民使用生物农药和高效低毒低残留农药，推广病虫草害综合防治、生物防治和精准施药等技术。加强引导和培训农民科学掌握药剂的使用浓度、剂量和次数等，科学添加渗透剂、缓释剂等。推广低量或超低量的喷药机械的使用。到2020年，重点流域化肥农药施用量比2015年下降10%。

#### 3、开展畜禽养殖业治理

扩大环市区、镇区、主要道路、河流两侧畜禽禁养区范围，全面组织对《江阴市畜禽污染防治管理规定》中禁养区内畜禽养殖场的排查，坚决取缔禁养区范围内的畜禽养殖场。落实《江阴市畜禽养殖污染综合治理两年行动计划》，2016年完成关停畜禽养殖场432家，整治228家；2017年完成关停畜禽养殖场691家，整治462家。2016年，推进病死畜禽无害化处理中心建设，常年进行病死畜禽无害化处理，消除病死畜禽对水体的污染。

#### 4、深入开展秸秆资源化利用

积极开展《江阴市农作物秸秆综合利用规划（2016-2020年）》编制工作，坚持“疏堵结合、以疏为主、以堵促疏”的政策取向和属地负责的工作原则，加强秸秆禁烧的巡视督查力度和宣传力度，努力减少焚烧现象，确保秸秆的收储量，通过生产有机肥、育种基质、养殖饲料和厌氧发酵等方式方法实现秸秆的综合利用。建立政府推动、多种形式互为补充的秸秆全量还田和秸秆收集、储运、利用、管理体系，进一步提高秸秆综合利用率。到2020年，稻、麦秸秆机械化还田率分别达到65%、85%。

## 第七节 加强环境风险防控

### 一、完善环境风险防控管理

#### 1、继续推行环境风险源动态管理

健全环境风险源动态数据库，详细记载风险源单位生产原料、生产工艺、产品理化特性及处置方法措施、风险分析及评估、应急防范措施及应急物资等情况。强化高环境风险企业的环境风险评估和环评审批，新增环境风险企业及时记录入库。根据企业环境风险评估及时调整企业环境风险监管等级，建立环境风险分级动态管理制度。按照环境风险企业等级实行分级管理，对重大环境风险企业加大监督和检查力度，全面落实各项环境风险防范责任和要求。

#### 2、加强重大环境风险企业达标建设

根据《关于印发江苏省重大环境风险企业整治与防控方案的通知》（苏环委办[2013]9号）、《关于开展江苏省重大环境风险企业环境安全达标建设工作的通知》（苏环办[2013]321号）以及《进一步做好全省重大环境风险企业环境安全达标建设工作的通知》（苏环办[2014]152号）等相关文件要求，建立企业环境安全分级标准，推动重大环境风险企业达标建设，督促重大环境风险企业开展环境风险评估、制定环境安全创建工作方案。

#### 3、开展区域环境风险评估和整改

依照《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号）的要求，开展全市区域突发环境事件风险评估工作，分析可能发生的突发环境事件，提高区域环境风险防范能力。在江苏省已开展化工园区环境风险评估的基础上（《关于开展全省化工园区环境风险等级评估工作的通知》（苏环办［2012］344号）），根据评估结果，进一步加强本辖区内化工园区环境安全整改工作，完善园区环境保护基础设施。完善江阴经济开发区化工集中区、江阴临港新城化工集中区（石庄点）以及江阴临港新城化工集中区（利港点）预警和应急机制，重点涉重企业全部安装污染源自动监测系统，与环保系统联网，加强监控。全面提高园区环境风险防控能力，并实现与当地环保部门及省环保厅联网，实时掌握园区环境安全状况。

#### 4、提升核与辐射安全管理水平

加强全市219家现有核技术利用单位日常监管。规范辐射单位放射源管理制度，加强放射源传感网运行管理，落实放射源使用单位每日申报制度。加强辐射源档案管理，对辐射利用单位审批资料、领证资料、监测报告、验收资料等电子档案实行动态管理，实时掌握全市放射源变化及运行动态。加强闲置、废弃放射源收贮及处置力度，加快放射性废物分类收贮，集中处置中、低放射废物。实施放射源生命周期内的全过程管理，实现与国家、省监测数据互联互通，保障放射源安全。

### 二、提高环境应急响应能力

#### 1、建立重污染天气监测预警和应急响应体系

江阴市环保局应会同气象等有关部门建立重污染天气预警和会商机制，进行大气环境质量预报和监测。贯彻落实《江阴市大气重污染预警应急预案（暂行）》，根据地理气象条件和污染分布状况，综合分析空气质量监测数据与气象变化趋势，及时向公众提供大气污染预警信息，指导各镇人民政府、各街道办事处、高新区管委会、临港经济开发区管委会、企事业单位、公众采取应急措施。

#### 2、加强化工园区环境监控预警能力

强化环境监测预警，充分利用卫星遥感、移动监测等新技术，健全全方位的动态、立体监测预警体系，重点加强化工园区监测预警能力。各地要指导园区管理机构建立覆盖面广的可视化监控系统，加快化工园区污染源在线监测、环境空气质量和特征污染物自动监测预警网络建设，鼓励构建适用性强的污染物扩散和迁移状况模拟模型系统，强化园区污染预警和风险防范。加强化工园区环境自动监控中心建设，完善集污染源监控、环境质量监控和图像监控于一体的环保数字化在线监控中心，并实现与省级环保部门自动监控平台的无缝对接和数据传输。

#### 3、健全应急响应工作机制

建立健全环境应急响应机制，明确环保局应急指挥部、局应急指挥部办公室（由应急中心负责）、监察大队、监测站、宣教部门等在突发环境事件处置中的责任分工。局应急指挥部负责传达、落实市委、市政府的决策部署，负责领导、指挥和组织江阴市环保局突发环境事件应急响应工作，及时向江阴市人民政府、无锡市、省、国家环保行政主管部门报告应急处置情况。局应急指挥部办公室（由应急中心负责）第一时间赶赴现场，配合地方政府实施应急处置工作，负责局应急指挥部的日常工作。监察大队负责突发环境事件现场污染源的排查；及时监控及报告现场情况，调查与处理突发环境事件。监测站承担全市突发环境事件的应急监测，并形成监测报告。宣传部门组织协调全市的环境宣传教育工作，做好突发环境事件应急处置情况的新闻报道工作，配合应急部门做好培训、演练宣传工作。

### 三、提升环境应急保障水平

#### 1、加强突发环境事件应急预案管理

贯彻落实《江阴市突发环境事件应急预案》、《江阴市辐射事故应急预案》，推进环境应急响应的精细化管理，明确突发环境事件应对的责任体系、工作流程和处置措施。指导企业尤其是重大风险企业以及工业园区分别按照《江苏省突发环境事件应急预案编制导则(试行)》企业事业单位版、工业园区版编制突发环境事件应急预案并备案。

#### 2、加强环境应急救援队伍建设

结合各地风险源分布特点、事故多发类型情况，进一步完善全市环境应急救援队伍，提高应急保障能力。加强重大环境风险企业应急救援队伍建设，促进区域内企业应急救援队伍资源整合；不断完善全市环境应急救援队伍网络及调用机制，形成多层次、多类型、全覆盖的社会化环境应急队伍体系。针对化学品泄漏，建设社会化环境应急专业救援队伍。

#### 3、开展突发环境事件应急演练

根据国务院《突发环境事件应急演练指南》（应急办函[2009]62号），结合频发环境事件类型及应急管理工作实际，继续开展突发环境事件示范性演练，着力提高应急指挥人员的指挥协调能力、应急队伍的实战能力，查找应急处置中存在的问题并不断调整、完善。“十三五”期间，组织2次饮用水源地环境应急联合演练，督促企业开展应急演练，全面加强部门间的应急联动，强化应急协作能力。

#### 4、完善应急监测设备及应急物资储备库建设

建立健全全市应急物资信息库，江阴经济开发区化工集中区、江阴临港新城化工集中区（石庄点）以及江阴临港新城化工集中区（利港点）3个化工园区以及各企业物资纳入环境应急平台体系，形成覆盖全市的环境应急物资余缺调剂和联运工作机制，实现各类环境应急物资综合动态管理及共享，为环境风险防范提供有力保障。

### 四、加强事后管理体系建设

#### 1、开展环境损害评估

按照《突发环境事件应急处置阶段污染损害评估工作程序规定》（环发[2013]85号）、《突发环境事件应急处置阶段环境损害评估推荐方法》（环办[2014]118号），组织开展突发环境事件环境损害评估工作，为突发环境事件定级、事件损害赔偿和责任追究工作提供依据，从根本上解决“违法成本低，守法成本高”的突出问题。切实落实污染者负担原则，全面追究污染者的环境责任。

#### 2、实施环境污染修复与跟踪监测

依据环境损害评估报告，根据需要开展环境污染修复工作，本着“谁污染谁治理”的原则，由产生污染的相关单位实施污染修复和生态恢复，研究制定污染修复的技术规范与标准，指导相关单位开展环境污染修复。

#### 3、进行突发环境事件等级认定与责任追究

根据《突发环境事件调查处理办法》（环保部令第32号），依法开展突发环境事件调查和处理办法，对事故原因、事故责任进行调查，认定事件等级，落实整改措施，加强对突发环境事件肇事单位的责任追究，切实做到“事件原因没有查清不放过，事件责任者没有严肃处理不放过，整改措施没有落实不放过”。对于责任主体明确的突发环境事件，由相关企业委托第三方开展事故调查；对于责任主体不明确的突发环境事件，由应急中心组织组织或参与调查突发环境事件调查，追究和落实企业防范和处置环境事件的主体责任。

## 第八节 强化环境监管能力

### 一、全面提升环境监测能力

#### 1、推进监测能力标准化配置

以人才培养、装备配置和经费保障为重点，进行监测能力标准化配置，到2020年，全市环境监测站标准化建设达到二级以上标准。加强水质自动监测能力建设，逐步完善和增加常州与江阴交界断面、卫东桥断面、张家港、锡澄运河等重要河流和断面，增加生物毒性、重金属、有机项目等延伸指标的监测能力。加强空气自动监测能力建设，优化江阴市空气质量监测网络，建立包括国控点、农村站点、工业污染源大气特殊因子站点、机动车尾气路边站点、区域环境空气对照点、大气复合型污染综合监测站点在内的复合型自动监测网络体系。加强生态、生物、有机分析监测能力，进一步完善和提高固体废弃物、土壤监测能力，适度具备和提高辐射监测水平。着重人才队伍和监测科研能力建设，力求在软件能力建设上实现突破。建立经费保障渠道和机制，按照运行经费定额标准，保障监测、监察、预警与应急、信息、污染源在线监控等运行经费。建立环境监管设备动态更新机制，保障监测执法业务用房维修改造经费。

#### 2、完善污染源在线监测系统

进一步完善在线监测平台，健全重点污染源在线监控系统，加大对污染源自动监控系统建设管理的投入。完善重点企业排污口、工业园区污水处理厂尾水排放口氨氮、总氮、总磷、重金属等指标在线监控装置，并与市、镇污染源监控中心联网，实现市、镇两级联动协作，实行污染源自动监控系统实时监控、动态管理，满足生态环境的全方位监管。

#### 3、加大社会环境监测市场引导和培育

逐步推进有能力的社会监测第三方机构承担生态补偿监测、农村环境监测、重金属监测、环评监测等部分监测任务。逐步开展生态、土壤、重金属、持久性有机污染物等方面的环境监测工作。

### 二、推动监管执法全覆盖

#### 1、加强执法队伍建设

不断提升监管执法水平和能力，完善人才引进机制，增加专业化人员的配备调整，充实环境监测、环境监察等环保监管一线人员力量。重视基层环保员和企业环保监督员队伍建设，大力提高环境监管队伍思想政治素质、业务工作能力和职业道德水准，每年进行1次业务培训和职业操守教育。

#### 2、强化执法能力保障

建成现代化环境监测监察系统，提高环境执法监测能力。建成区域环境自动监测系统，形成覆盖全市的大气、地表水、城市噪声等自动监测体系；加强环境质量预测预报；建成区域污染源远程监控网络，加强对风险源、污染源的监控。

#### 3、深入实施网格化监管

通过“定区域、定任务、定职责”，将本行政区域划分为若干环境监管网格，采取按属地确定重点监管污染源和一般污染源的差别化监管措施，分解到网格单元，构建全面覆盖的网格化环境监管体系。探索建立分级环境目标责任、双随机抽查、环境问题查处信息公开反馈等监管制度，确保网格内排污单位得到有效监管、各类环境违法行为得到及时查处、群众反映强烈的突出环境问题得到有力解决，实现环境监管执法规范化、精细化、效能化、智能化。

#### 4、建成移动执法平台

建立企业污染源信息自主申报平台并维护完善污染源动态数据库，建立统一的移动执法平台，提高环境监察的信息化水平，向全方位执法、精细化执法、远程监控与现场执法结合转变。到2020年，环境监察人员100%配备使用便携式手持移动执法终端，规范执法行为。

### 三、加大环境违法行为惩治力度

#### 1、全面实施行政执法与刑事司法联动

进一步健全环境行政执法与司法联动工作机制，建立环境行政执法与司法联动工作协作平台，同时联席会议作为经常性的工作联系机制，定期召开。根据工作需要，在市环保局挂牌设立“执法联动工作办公室”，公安机关抽调人员派驻，以便更加及时、快捷、高效的查处涉嫌环境违法犯罪活动。同时真正落实市人民法院出台的《江阴法院环境资源保护禁止令实施意见》，针对百姓投诉强烈、环境污染严重的违法行为，及时申请人民法院予以强制执行。

#### 2、坚决打击违法排污

落实新环境保护法，加强夜间、节假日值班，无缝隙执法核查，对各类环境违法行为依法严厉处置。进一步落实完善环境信用评价制度，向全社会公开企业“黑名单”。鼓励社会组织、公民依法对污染环境、破坏生态等行为提起诉讼。严格控制污水偷排漏排的现象，对于有“偷排漏排”现象的企业，制定严格的处罚制度，杜绝企业的“偷排漏排”现象。

#### 3、强化执法后督查

坚决落实整改措施，对未完成停产整治任务擅自生产的，依法责令关停；对拒不改正的，依法采取强制执行措施。不断加大监管执法力度，用好新环保法赋予的按日计罚、查封扣押等新手段、新办法，督促企业更好地履行环保责任。

#### 4、强化监管责任追究

对网格监管不履职、不作为的，要依法依纪追究有关单位和人员的责任。实施生态环境损害责任终身追究，建立倒查机制，对发生重特大突发环境事件，任期内环境质量明显恶化，不顾生态环境盲目决策、造成严重后果，利用职权干预、阻碍环境监管执法的，要依法依纪追究有关领导和责任人的责任。

## 第九节 创新环保管理制度

### 一、健全考核和责任追究制度

#### 1、建立绿色发展评估体系

无锡市正在按照党的十八大报告提出的“把资源消耗、环境损害、生态效益纳入经济社会发展评价体系”以及江苏省“绿评到县”的总体要求，开展绿色发展评估。江阴市需加强对评估结果的运用，补齐短板，加快转型升级步伐，提高绿色发展水平。

#### 2、健全生态文明实绩考核

研究制定《江阴市生态文明建设实绩考核办法》，把资源消耗、环境损害、生态效益、节能减排纳入考核评价范畴，生态文明考核权重达20%以上。根据三类空间分布，对各镇和重点工业园区实施差别化考核，形成有利于创建国家生态文明建设示范区的目标考评体系。将生态文明建设考核结果与干部使用、“评优树模”有机结合起来，加大生态文明建设问责力度。

#### 3、建立生态环境损害责任终身追究制

依据《党政领导干部生态环境损害责任追究办法》，全面实行地方党委和政府领导成员生态文明建设党政同责、一岗双责、终身追责。根据江苏省生态环境保护制度综合改革要求，制定党政干部生态环境损害责任追究办法实施细则，区分情节轻重，对造成生态环境损害的予以诫勉、责令公开道歉、组织处理党纪政纪处分，对构成犯罪的依法追究刑事责任。

#### 4、编制自然资源资产负债表

以资产核算账户的形式，对江阴市主要自然资源资产的存量及增减变化进行分类核算。通过编制自然资源资产负债表，为环境与发展综合决策、政府生态环境绩效评估考核、生态环境补偿等提供重要支撑。同时，以此作为对领导干部实行自然资源资产离任审计的重要依据。

### 二、完善环境经济政策

#### 1、健全绿色金融体系

完善绿色信贷政策，进一步加强环保部门与金融机构企业环境信用信息共享，引导金融机构优先支持节约资源技术开发和生态环境保护产业、企业。市政府出台扶持政策，鼓励、引导化工、涉重、危废处置等环境高风险企业投保环境污染责任保险。

#### 2、完善生态补偿机制

加快形成生态损害者赔偿、受益者付费、保护者得到合理补偿的运行机制。在锡澄运河、张家港河、大塘河等省、市规定的区域补偿河流及其部分支流沿线设置监测断面，对出境断面水质超过水质控制目标的镇街园，按规定向市级财政缴纳补偿资金，对交接断面水质较好的镇街园给予生态补偿。

#### 3、推行市场化环境治理机制

加快环境污染治理市场的全面开放，推行第三方治理。充分发挥财政资金的引导作用，引导鼓励社会资金以PPP等不同形式参与生态保护与建设，实现投资主体多元化，健全政府、企业、社会共治的环境治理体系。

### 三、推进环境管理制度改革

#### 1、实施环境监管网格化管理

以执法重心下沉、关口下移、属地管理为原则，通过“定区域、定任务、定职责”，以市、镇、村行政区域为单元划分三级网格，建立网格化环境监管体系。各镇配齐网格监管人员，建立相应的工作制度、工作流程，保障工作经费，确保该项工作落实到位。

#### 2、建立健全污染物排放许可制度

依据国家及江苏省排污许可管理制度改革，近期完成重点企业主要污染物排污权初始权分配工作，进而建立统一公平、覆盖所有固定污染源的企业排污许可制，依法核发排污许可证，禁止无证排污或不按许可证规定排污。在实施排污许可制基础上，鼓励企业提升污染防治水平，开展排污权有偿使用和交易，逐步强化以企业为单元进行总量控制、通过排污权交易获得减排收益的机制。

#### 3、实施环保机构监测监察执法垂直管理制度

江苏省已被环保部列为全国生态环境保护制度综合改革试点省份，2016年将在省以下环保机构监测监察执法垂直管理这一关键制度改革上取得突破。江阴应顺应形势，超前谋划，对垂管后的环境监测、监察能力提出需求，研究垂管后如何在缺乏现场执法和环境监测情况下的企业环境监管问题，确保工作的延续性稳定性，保障各项工作平稳过渡。

#### 4、健全环境信息公开制度

按照环境信息公开管理要求，全面推进排污单位和监管部门环境信息公开，健全建设项目环境影响评价信息公开机制。在政府网站设立“环境违法曝光台”，接受社会监督，营造全民环保氛围。加强环境宣教，引导人民群众树立环保意识，完善环境保护网络举报平台和举报制度，健全举报、听证、舆论监督等制度，保障人民群众依法有序行使环境知情权、参与权、监督权和表达权。建设公众信息互动系统，提供意见反馈功能，集成互联网社会化分享组件，支持江阴环境信息发布系统网站对微博、微信等社交平台的接入，实现信息共享。

# 第五章 重点工程项目

## 第一节 工程项目

依据本规划提出的总体目标、具体指标，针对存在的生态环境问题，按照九大任务的主体部署，设计安排“十三五”期间，重点环境保护工程项目，从江阴市实际出发，根据主要任务，共设定四大类重点工程，分别为环境质量改善工程、生态系统与重要生态空间与生态资源保护建设工程、环境风险防范工程、环境监管执法能力建设工程，共30项重点工程项目，总投资约938800万元。

表5-1  江阴市“十三五”环境保护和生态建设重点工程一览表

| 序号 | 工程名称 | 建设内容 | 投资概算（万元） | 实施期限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、环境质量改善工程 |  |  |  |  |  |
| （一）水环境质量改善工程 |  |  |  |  |  |
|  | 水源地保护工程 | 加强肖山、窑港口、西石桥水源地环境保护，复核水源地保护区边界，建设陆域范围保护区界标、警示标志、陆域隔离防护设施，水域范围航道警示标志、夜光标示牌。开展保护区范围内污染源调查与清理整治。建立饮用水源水质在线监控系统，实施水厂水源互联互备，加强备用水源地建设。 | 5000 | 2016-2020 | 水利农机局、环保局 |
|  | 重点断面水质达标工程 | 对新沙河、应天河、东横河、东清河、西横河、利港河、长寿河、黄昌河、青祝运河等中度、重度污染河流污染现状进行综合评估，制定分年度河流整治方案与工程任务，通过清淤、生态修复、截污等综合措施，分阶段完成污染河流水质改善工程，改善河流生态环境质量。 | 200000 | 2016-2020 | 环保局、水利农机局、公用事业局 |
|  | 黑臭河道整治工程 | 对现存黑臭河道进行集中整治，每年每个镇、街道至少完成整治1条黑臭河道，整治长度不小于1.5公里。 | 35000 | 2016-2020 | 各镇、街道 |
|  | 张家港河及沿线支浜整治工程 | 2016年，疏浚整治河道13条，涉及顾山、长泾、华士和周庄；2017年，疏浚整治河道12条，涉及顾山、新桥、长泾、华士和周庄；2018年，疏浚整治河道15条，涉及顾山、新桥、华士和周庄；2019年，疏浚整治河道17条，涉及顾山、华士和周庄。 | 8000 | 2016-2019 | 水利农机局 |
|  | 镇村河道轮浚及家河整治工程 | 每年清淤镇村河道100条，整治家河200条 | 15000 | 2016-2020 | 水利农机局 |
|  | 覆盖拉网式农村环境综合整治 | 每年每个镇、街完成1个行政村覆盖拉网式农村环境综合整治，生活污水处理率不低于60%。 | 56000 | 2016-2020 | 环保局、各镇、街 |
|  | 农村污水处理设施建设 | 采取接管和建设分散式生活污水处理设施建设等方式对250个自然村生活污水进行集中处理，每年完成50个自然村建设。 | 20000 | 2016-2020 | 公用事业局 |
|  | 江阴市城区污水主次管网改造 | 城区186个片区内的主次管网普查及改造，2016年完成58个片区管网普查及改造，2017年完成55个片区管网普查及改造，2018年完成73个片区管网普查及改造。 | 14000 | 2016-2018 | 公用事业局 |
|  | 江阴市污水收集管网工程 | 各镇、街道每年完成1-2公里污水管网建设工程，5年内新增100公里污水收集管网。 | 20000 | 2016-2020 | 公用事业局、各镇、街道 |
|  | 污水处理厂整合整治工程 | 依据《江阴市城镇污水专项规划（2013～2030年）》，完成碧悦、山泉、周北、澄东、峭岐、源通6家污水处理厂专项整治，到2020年全市保留11座城镇污水处理系统。 | 300000 | 2016-2020 | 公用事业局 |
|  | 工业园区（集中区）污水管网及接管全覆盖工程 | 推进全市所有工业园区（集中区）污水管网及接管全覆盖。 | 20000 | 2016-2018 | 各工业园区（集中区） |
|  | 畜禽养殖场综合整治工程 | 扩大环市区、镇区以及主要道路、河流两侧畜禽禁养区范围，提高现有畜禽养殖场规模化养殖水平。2016年完成关停畜禽养殖场432家、整治228家；2017年完成关停畜禽养殖场691家、整治462家。 | 3000 | 2016-2017 | 农林局 |
| （二）大气环境质量改善工程 |  |  |  |  |  |
|  | 燃煤小锅炉淘汰工程 | 淘汰全市所有10蒸吨/小时以下燃煤锅炉，完成清洁能源替换。 | 13000 | 2016-2017 | 环保局 |
|  | 利电能源集团超低排放改造 | 江苏利港电力有限公司、江阴利港发电股份有限公司共8台机组烟气超低排放技术改造。 | 80000 | 2016 | 环保局 |
|  | 江阴热电超低排放改造 | 江阴热电有限公司、江阴周北热电有限公司共6台机组烟气超低排放技术改造。 | 12000 | 2016-2017 | 环保局 |
|  | 重点行业VOCs污染治理工程 | 开展江阴经济开发区化工集中区、临港新城化工集中区(石庄点) 、临港新城化工集中区(利港点)化工园区的VOCs以及化工、印染、印刷、人造革等重点行业VOCs整治，对生产过程中VOCs产生工艺单元进行控制，通过采用吸附、吸收、冷凝等物理方法或加装尾气回收装置以及化学处理等方法进行尾气处理，降低VOCs排放。 | 10000 | 2016-2020 | 环保局 |
|  | 黄标车及老旧车辆淘汰工程 | 加快社会黄标车辆淘汰。2017年，淘汰所有黄标营运车辆，基本淘汰黄标私家车。 | 1000 | 2016-2017 | 公安局、商务局 |
| （三）土壤污染防治工程 |  |  |  |  |  |
|  | 土壤污染现状调查 | 开展全市土壤重金属、持久性有机物污染现状调查，对全市土壤污染进行分区分级，摸清土壤污染程度与空间分布特征。 | 500 | 2016-2020 | 农林局、国土局、环保局 |
| （四）固废处理处置工程 |  |  |  |  |  |
|  | 危险废物焚烧处置工程 | 建设处理能力5万吨/年的危险废物焚烧处置中心，一期工程处理能力2万吨/年，二期工程处理能力3万吨/年，对江阴市危险废物（含污水处理厂污泥）进行焚烧处理，尾气净化采用“烟气急冷+干法脱酸+活性炭吸附+布袋除尘+湿法脱酸”工艺，炉渣进行填埋处理。 | 31000 | 2016-2020 | 发改委、环保局 |
|  | 固废填埋处置工程 | 建设处理能力120万立方米/年的固废填埋场一座，主要用于填埋生活垃圾、危险废物焚烧后炉渣及不能利用的固废等。 | 20000 | 2016-2020 | 发改委、环保局 |
|  | 生活垃圾综合利用工程 | 建设垃圾分拣综合利用中心一座，用于生活垃圾、餐厨垃圾等固废分拣预处理。 | 7500 | 2016-2020 | 发改委、环保局 |
|  | 生活垃圾焚烧发电扩建工程 | 对光大环保能源公司现有生活垃圾焚烧生产线进行扩建，建设两条400t/d生活垃圾焚烧发电生产线，新增生活垃圾处理能力800t/d。 | 45000 | 2016-2020 | 发改委、环保局 |
| 二、生态系统与生态空间建设工程 |  |  |  |  |  |
|  | 江阴港岸线利用和综合整治规划编制 | 编制江阴港岸线利用和综合整治规划，对现有长江岸线资源开发现状与利用水平进行评估，根据生态红线保护规划，划定岸线已开发区、岸线备用可开发区和岸线生态保护区。对已开发岸线进行综合利用评价，加快岸线的开发整合力度，提高岸线利用效率。 | 100 | 2016-2017 | 水利农机局、港口管理局、规划局 |
|  | 江阴市工业园区布局及发展规划编制 | 启动江阴市工业园区布局及发展规划编制，未列入发展规划的工业园区、工业集中区应逐步搬迁淘汰，现有分散企业应逐步搬迁或淘汰，扭转全市工业企业分散无序的空间布局，提高土地资源利用效率。 | 100 | 2016-2017 | 发改委、经信委、国土局、环保局 |
| 三、环境风险防范工程 |  |  |  |  |  |
|  | 化工园区环境风险防控 | 完善江苏江阴经济开发区化工集中区、江阴临港新城石庄区以及江阴临港新城化工集中区预警和应急机制，推进有毒有害气体预警体系建设，全面提高园区环境风险防控能力。 | 100 | 2016-2020 | 环保局 |
|  | 水源地环境风险防控 | 加强肖山、窑港口、西石桥水源地环境风险防范水平，停运或搬迁肖山水源地保护区内振华重工股份有限公司三号基地码头、中谷江阴工贸储运有限公司码头；停用或搬迁窑港水源地内华西化工码头、南荣石化码头、天生港黄砂码头；停用或搬迁西石桥水源地内利港电厂重件码头。 | 20000 | 2016 | 市政府 |
| 四、环境监管执法能力建设工程 |  |  |  |  |  |
|  | 环境监管网格化管理 | 加强环保队伍建设，包括江阴国家高新技术产业开发区、江阴临港经济开发区环保机构升格及人员队伍建设以及镇村两级环境监管队伍建设，落实属地管理。严格落实新环境保护法，建立与新环保法相适应的执法监管体系，进一步明确环保行政主管部门的执法主体地位，强化环保行政主管部门管理职责。 | 1000 | 2016-2020 | 环保局 |
|  | 监测站标准化建设 | 以人才培养、装备配置和经费保障为重点，进行监测能力标准化配置，到2020年，市环境监测站达到二级以上标准。 | 1000 | 2016-2020 | 环保局 |
|  | PM2.5监测系统建设 | 建设全市PM2.5监测网络及在线监测平台，实现污染源与污染过程的动态跟踪。 | 300 | 2016-2016 | 环保局 |
|  | 移动执法平台建设 | 环境监察人员100%配备使用便携式手持移动执法终端。 | 200 | 2016-2020 | 环保局 |

## 第二节 资金来源

为实现“十三五”期间环境保护和生态建设目标，江阴市人民政府将增加环境保护的财政支出。按照分级承担的原则，实行政府宏观调控和市场机制相结合，建立多元化、多渠道的环保投入机制，切实保证环保投入到位。规划工程项目的资金主要来源于财政专项资金、自筹、银行贷款以及向上级争取的环保资金，以企业和地方政府投入为主，定期开展工程项目绩效评价，提高投资效益。政府财政资金主要用于公益性环境保护和环保系统能力建设等领域。主要污染物减排工程、生态修复与保护工程、农村环境综合整治、环境监管能力建设等主要以政府投入为主。工业污染治理按照“污染者负责”原则，由企业负责。其中，现有污染源治理投资由企业自筹或从银行贷款解决。新扩建项目环保投资，要纳入建设项目投资计划。积极利用市场机制，吸引社会投资，形成多元化的投入格局。

# 第六章 保障措施

## 第一节 加强组织领导

加强对生态建设和环境保护工作的组织领导，实行生态建设和环境保护政府目标责任制和行政首长负责制。按照“分工负责、协同配合”的原则，全面落实企业直接责任、党委政府主体责任、部门管理责任、环保监督责任以及司法制裁责任，努力形成生态建设和环境保护的合力。

## 第二节 严格目标考核

建立评估考核机制，强化规划目标指标考核。把规划目标、重点任务、重点工程实施情况纳入各级政府领导班子和领导干部综合考核评价体系和离任审计范围，把考评结果作为干部任免、奖惩的重要依据，通过强化督查和考核，促进形成分级负责、逐级推进、自下而上、共同努力的工作格局。加强对规划执行情况的监督和检查，定期公布重点工程项目进展情况和规划目标完成情况，开展中期评估、终期考核。

## 第三节 广泛筹措资金

将环境保护投入作为公共财政支出的重点，加大市镇两级财政对环保工作的投入。完善环保基础设施投融资政策，积极引进外资和社会资本参与城镇污水、垃圾处理等环保设施的建设运营，同时加大各类环保资金的对上争取，逐步形成多元化的环境保护投入格局。

## 第四节 强化能力建设

从装备、软硬件设施、经费保障、人才队伍等方面全面提升环保局的能力水平，推进各职能部门监测、监管、应急等队伍的标准化和现代化建设。逐步开展生态、土壤、重金属、持久性有机污染物等方面的环境监测工作，加强对重点污染源的在线监测和监督性监测工作，实现全市国控、省控重点污染源“全监控”。加强人才队伍建设，强化各类专业技术培训和继续教育，抓紧培养、引进不同行业、相应层次的人才。加强对科研扶持，加快技术引进和产业化，推进科技保障能力。

## 第五节 引导公众参与

充分利用广播、电视、报刊、网络等新闻媒体，开展多层次、多形式的舆论宣传和科普教育，普及环境科技知识，提高公众环境意识。实施政府环境行为和企业环境行为信息公开，完善有奖举报等激励机制和公众听证制度，使公众充分享有环境知情权、监督权和议事权，积极参与区域规划和建设项目环境影响评价。广泛开展环境优美乡镇、生态村、绿色社区、绿色学校等环保创建活动，充分调动全社会各个层面的能动性，共同推进环境保护和生态建设。